## Slide 1: Rust编译器标准库中集成Aarch64 SVE类型和Intrinsics函数
部门：编译器实验室（2012实验室）
作者：汪旭辉
日期：2025.12.1

## Slide 2: 目录
一、项目概况
二、当前社区进展
三、关键难点与解决方案
四、未来工作

## Slide 3: 一、项目概况
本项目基于RFC 3838和PR143924开展工作，目标是在 Rust 的 stdarch 框架中完整接入 Aarch64 SVE/SVE2 的可扩展向量类型和对应 Intrinsics，使编译器在 AArch64 目标上能够识别并正确处理 #[rustc_scalable_vector(N)] 这类 SVE 可扩展向量类型，并在标准库中对外提供稳定的 SVE 类型与 Intrinsics API。
目前，已在本地 Rust 分支上打通从类型定义、Intrinsics 封装到编译全链路，核心 SVE 类型和 1852 个 Intrinsics 已完成集成，相关编译错误全部解决，测试代码可以顺利通过编译生成IR文件。相应工作已提交PR到Rust社区：Integrate Arm SVE types and intrinsics into stdarch by GWTINYC · Pull Request #2 · davidtwco/rust

## Slide 4: 二、当前社区进展
1. Rust 官方已将 SVE/SME 确立为项目级目标
早期 RFC 3268 已经被废弃，社区转向 RFC 3838 + #[rustc_scalable_vector(N)] 内部属性 的方案，避免在语言层面直接暴露 LLVM vscale 细节。在 2025 年立项 Tracking Issue #145052，将 “Scalable Vectors” 作为独立项目推进，首要依赖正是 Sized Hierarchy 的稳定。当前已有实验性实现 PR 143924 但尚未合并，接下来将对 SVE/RVV 的不稳定 intrinsics 进行试验，在验证 target_feature 交互、FFI 安全和复合类型语义后，再考虑对可伸缩向量表示进行正式稳定化。

## Slide 5: 二、当前社区进展
2. Sized Hierarchy 的社区进展
Rust 已经合并了 RFC 3729 的第一阶段实现（PR 137944），通过 MetaSized / PointeeSized 扩展了 Sized 概念，并在 2025 年正式立项Tracking Issue #144404，将其纳入 “Scalable Vectors” 项目目标体系中。当前重点是修复已知回归、设计 const 语义并处理 extern type 等边界场景，Sized Hierarchy 已被视为未来类型系统演进的基础设施，而不仅是为 SVE 打的补丁。

## Slide 6: 二、当前社区进展
3. Scalable Vector 表示的社区进展
早期 RFC 3268 已经被废弃，社区转向 RFC 3838 + #[rustc_scalable_vector(N)] 内部属性 的方案，避免在语言层面直接暴露 LLVM vscale 细节。在 2025 年立项 Tracking Issue #145052，将 “Scalable Vectors” 作为独立项目推进，首要依赖正是 Sized Hierarchy 的稳定。当前已有实验性实现 PR 143924 但尚未合并，接下来将对 SVE/RVV 的不稳定 intrinsics 进行试验，在验证 target_feature 交互、FFI 安全和复合类型语义后，再考虑对可伸缩向量表示进行正式稳定化。

## Slide 7: 三、关键难点与解决方案
Rust 编译器不能直接兼容SVE 这种可变长度向量，主要有三个兼容性相关问题：
类型转换受限，谓词类型不统一和SVE函数支持不全面
1.类型转换受限：做一层适配器
编译器现有的通用 SIMD 转换接口（类似 simd_cast）只支持老的固定长度 SIMD 类型#[repr(simd)]，对 SVE 的新属性 #[rustc_scalable_vector(N)] 不兼容，会直接报错。
解决方案是自定义一层“位级重解释”封装，使用 transmute_copy 替代直接调用标准 SIMD Intrinsic，在 aarch64/sve/mod.rs 中实现统一的 simd_cast / simd_reinterpret 函数，用作 SVE 内部转换层，从而绕过编译器对 SIMD 类型的硬编码限制。
上层写 SVE 代码时，调用的是我们这层统一的转换函数，具体怎么跟底层 LLVM Intrinsics 对接，由这层适配器负责。

## Slide 8: 三、关键难点与解决方案
2.谓词类型不统一：做一套统一掩码
SVE 有多种谓词类型（类似“布尔掩码”），不同指令族要求的谓词格式不完全一致。
我们在内部把这些谓词统一收敛到一个“标准谓词类型”，对外暴露一个统一的 simd_select 入口，用 transmute_copy 将不同形态的 svboolX_t 谓词转换成内部统一的 svbool_t 掩码，从而兼容各类谓词 Intrinsics。
改造完成后，目前 SVE 的核心算术、谓词选择、计数等用例都能在 Rust 中正常编译，并生成预期的 LLVM IR。

## Slide 9: 三、关键难点与解决方案
3.SVE函数支持不全面：使用代码生成器批量生成Intrinsics
为了提供更丰富的SVE函数接口支持，需要在标准库中尽可能全面地集成Intrinsics，因为每个SVE 函数底层都要通过link_name精确绑定到一个 LLVM Intrinsic，比如llvm.aarch64.sve.add.nxv8i16就是一个加法函数的link_name。
同一个功能如果在多个地方“手写绑定”，非常容易重名、冲突或与 LLVM 版本脱节。对此，可以使用stdarch-gen2 通过模板自动生成 SVE Intrinsics，再导入标准库中，可实现较全面的SVE函数接口支持。

## Slide 10: 四、未来工作
1. 持续跟踪 rustc_scalable_vector RFC 和 Scalable Vectors 跟踪 Issue 的进展，随官方最终定稿，对本地实现的属性命名、语义进行同步调整，避免分叉。
2. 在现有编译级验证基础上，增加运行时行为测试，确认结果正确性，后续还可以在目标硬件上对比标量 / NEON / SVE 性能，评估收益。
3. 在社区接口趋于稳定后，将提交PR 至 rust-lang/stdarch，争取形成实际的 upstream 贡献。